CAHIER DES CHARGES

# Application municipale

Croissy-sur-Seine

Plateforme citoyenne de signalement et de services, pilotée par IA souveraine

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Produit | App mobile + web citoyenne et back-office mairie |
| Cible pilote | Commune de Croissy-sur-Seine (~10 000 hab.) |
| Modèle économique | Setup fee + abonnement annuel (SaaS B2G) |
| Stack IA | Mistral AI (souveraine, hébergée UE) |
| Hébergement | Scaleway / OVHcloud (France) |
| Version | V1.0 — Document de référence projet |

# Sommaire

# 1. Contexte et objectifs

## 1.1 Contexte

La commune de Croissy-sur-Seine (~10 000 habitants, Yvelines) dispose aujourd'hui d'un canal de signalement limité à un formulaire web statique. Les demandes des administrés (voirie, propreté, éclairage, espaces verts) arrivent par e-mail, sans catégorisation, sans géolocalisation automatique et sans suivi structuré, ce qui génère une charge de tri manuel pour les agents et une absence de visibilité pour les habitants comme pour les élus.

Le présent document définit les besoins fonctionnels, techniques, ergonomiques et de conformité d'une application municipale moderne, conçue pour devenir le point d'entrée numérique unique entre la ville et ses habitants.

## 1.2 Objectifs

- Côté citoyen : offrir aux habitants une application simple, élégante et rapide pour signaler un problème en moins de 20 secondes.

- Côté agents : réduire de façon mesurable le temps de tri et de routage des signalements grâce à la classification automatique par IA.

- Côté élus : fournir un tableau de bord clair (volumes, délais de traitement, cartographie) au service d'une politique de proximité et de transparence.

- Côté éditeur : construire un socle réplicable aux communes voisines (Le Vésinet, Chatou, Bougival, Le Pecq) et à l'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine.

## 1.3 Périmètre de la V1

La première version (livrable du sprint initial) couvre strictement le parcours de signalement de bout en bout. Les modules d'extension décrits en section 9 constituent la feuille de route et ne font pas partie du périmètre V1.

Principe directeur Une seule fonctionnalité, irréprochable. La V1 doit faire une chose — le signalement intelligent — mieux que n'importe quel concurrent, plutôt que dix choses à moitié.

# 2. Utilisateurs et rôles

| Rôle | Description | Accès |
| --- | --- | --- |
| Citoyen | Habitant de la commune. Crée et suit ses signalements. | App mobile / PWA |
| Agent | Agent des services techniques. Traite, route, met à jour les tickets. | Back-office web |
| Responsable de service | Supervise une catégorie (voirie, propreté…). Affecte les tickets. | Back-office web |
| DGS / Élu | Consulte tableaux de bord et statistiques. Pas de traitement direct. | Dashboard web |
| Administrateur | Configure catégories, services, utilisateurs, paramètres IA. | Back-office web |

## 2.1 Parcours citoyen cible

- Ouverture de l'app → bouton unique « Signaler ».

- Prise de photo (ou import depuis la galerie).

- Géolocalisation automatique (ajustable sur carte d'un glissement).

- L'IA pré-remplit catégorie + description suggérée ; le citoyen valide ou corrige.

- Envoi. Confirmation immédiate avec numéro de suivi.

- Notifications push à chaque changement de statut, jusqu'à la résolution.

# 3. Exigences fonctionnelles

## 3.1 Application citoyenne

- Création de signalement : photo, géolocalisation, catégorie, description libre.

- Pré-remplissage IA : catégorie, niveau de gravité estimé et description proposée à partir de la photo.

- Suivi en temps réel : statuts (Reçu → En cours → Résolu) avec horodatage.

- Historique personnel : liste de tous les signalements de l'utilisateur.

- Notifications push : accusé de réception, changement de statut, résolution avec photo « après ».

- Carte publique (optionnelle) : visualisation des signalements en cours dans la commune.

- Mode sans compte : signalement possible en tant qu'invité (e-mail seul), création de compte facultative.

## 3.2 Back-office agents

- File de tickets : tri par catégorie, statut, priorité, date, zone géographique.

- Vue détail : photo, localisation sur carte, classification IA, historique des actions.

- Actions : changer le statut, réaffecter à un service, ajouter une note interne, joindre une photo « après ».

- Détection de doublons : regroupement automatique des signalements proches (même lieu, même type).

- Réponse citoyen assistée : message de mise à jour pré-rédigé par l'IA, validé en un clic par l'agent.

- Export : CSV / PDF des signalements sur une période donnée.

## 3.3 Dashboard élus / DGS

- Indicateurs clés : volume de signalements, délai moyen de traitement, taux de résolution.

- Cartographie de chaleur : concentration des signalements par quartier et par thème.

- Tendances : évolution dans le temps, alertes sur pics anormaux.

- Rapport automatique : synthèse mensuelle générée en un clic pour le conseil municipal.

# 4. Exigences de design et d'expérience

L'application doit être perçue comme « belle, simple et évidente ». La référence assumée est le design natif d'Apple (Human Interface Guidelines) : sobriété, espace, hiérarchie typographique forte, et micro-interactions fluides. Le design n'est pas décoratif : c'est l'argument de vente principal face à des concurrents fonctionnels mais austères.

## 4.1 Principes directeurs

- Clarté : un seul objectif par écran. L'écran d'accueil est dominé par une action principale.

- Déférence : le contenu (photo, carte, statut) prime sur le « chrome » de l'interface.

- Profondeur : transitions, retours haptiques et animations donnent un sentiment de réactivité et de qualité.

- Respiration : larges marges, beaucoup de blanc, aucune surcharge visuelle.

## 4.2 Système visuel

### Typographie

- SF Pro sur iOS (police système Apple), Roboto sur Android, Inter en web pour homogénéité.

- Hiérarchie nette : grands titres (Large Title 34pt), titres de section, corps de texte lisible (17pt), légendes discrètes.

- Jamais plus de 3 niveaux typographiques visibles simultanément à l'écran.

### Couleurs

- Palette claire et neutre par défaut : fonds blancs / gris très clairs, texte gris anthracite.

- Une seule couleur d'accent (bleu municipal, déclinable aux couleurs de la commune) pour les actions et les états actifs.

- Couleurs sémantiques sobres pour les statuts : gris (reçu), bleu (en cours), vert (résolu).

- Support natif du mode sombre (Dark Mode).

### Composants

- Coins arrondis généreux (cartes, boutons, champs) ; ombres très douces, jamais marquées.

- Boutons pleine largeur pour l'action principale, style « bouton iOS » (haut, arrondi, lisible).

- Listes en cartes aérées plutôt que tableaux denses côté citoyen.

- Feuilles modales montantes (bottom sheets) pour les actions secondaires, à la manière d'iOS.

### Micro-interactions

- Retour haptique léger à la prise de photo et à l'envoi du signalement.

- Animation de confirmation soignée après envoi (coche animée, transition douce).

- États de chargement élégants (squelettes / skeletons) plutôt que spinners bruts.

- Transitions de navigation fluides, cohérentes avec les standards de la plateforme.

## 4.3 Accessibilité

- Conformité RGAA / WCAG AA : contrastes suffisants, tailles de texte dynamiques (Dynamic Type).

- Compatibilité lecteurs d'écran (VoiceOver / TalkBack) — important au vu d'une population vieillissante.

- Zones tactiles d'au moins 44×44 pt, parcours réalisable à une main.

Critère d'acceptation design Un habitant non technophile doit pouvoir créer un signalement complet, sans aide, en moins de 20 secondes, dès la première utilisation.

# 5. Architecture technique

## 5.1 Vue d'ensemble

Architecture en trois couches : un client (mobile + web), un back-end applicatif exposant une API, et une couche IA souveraine isolée derrière une interface d'abstraction permettant de changer de fournisseur sans réécrire l'application.

## 5.2 Stack recommandée

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Client citoyen | React Native (Expo) ou PWA Next.js | Un seul code base iOS + Android + web ; rendu proche du natif. |
| Back-office / Dashboard | Next.js + Tailwind | Rapidité de développement, rendu soigné, SEO non requis mais perf. |
| API / Back-end | Node.js (NestJS) ou Supabase | Auth, base de données et stockage intégrés ; time-to-market court. |
| Base de données | PostgreSQL (+ PostGIS) | Relationnel robuste ; PostGIS pour les requêtes géographiques. |
| Stockage photos | Object Storage Scaleway | Souverain, compatible S3, coût maîtrisé. |
| IA | Mistral AI (Pixtral + Mistral Large) | Souveraineté, conformité RGPD, classification visuelle. |
| Notifications | Push natif (APNs / FCM) | Standard mobile ; e-mail en complément. |
| Hébergement | Scaleway ou OVHcloud | Données hébergées en France. |

## 5.3 Couche IA — abstraction et résilience

- Interface d'abstraction unique (« provider IA ») isolant tout appel modèle, permettant un changement de fournisseur en moins d'une journée (kill-switch).

- Pré-filtrage par règles : les signalements évidents (mots-clés sans ambiguïté) sont catégorisés sans appel IA, réduisant coût et latence.

- Fallback : en cas d'indisponibilité du service IA, le signalement est enregistré sans classification puis traité manuellement — jamais bloquant.

## 5.4 Modèles par tâche

| Tâche | Modèle | Volume estimé |
| --- | --- | --- |
| Classification photo + gravité | Pixtral (vision) | ~500–1 000 / mois |
| Description et réponse citoyen | Mistral Large | À la demande |
| Modération / déduplication | Mistral Small | Sur chaque ticket |

# 6. Sécurité, conformité et souveraineté

- Hébergement et traitement des données exclusivement dans l'Union européenne ; aucun transfert vers un fournisseur hors UE.

- Chiffrement des données en transit (TLS) et au repos.

- Minimisation : collecte limitée au strict nécessaire ; signalement possible sans création de compte.

- Photos : consigne explicite de ne pas faire apparaître de personnes identifiables ; floutage automatique des visages à étudier.

- Gestion des droits RGPD : accès, rectification, suppression ; durées de conservation définies.

- Livrables conformité : registre des traitements et analyse d'impact (AIPD) fournis à la commune.

Argument souveraineté « IA française (Mistral, Paris), hébergement souverain (Scaleway), conformité RGPD native sans transfert hors UE. » Cet argument distingue structurellement l'application de la majorité des solutions concurrentes hébergées hors UE.

# 7. Exigences non fonctionnelles

| Critère | Cible |
| --- | --- |
| Temps de création d'un signalement | < 20 secondes pour l'utilisateur |
| Latence classification IA | < 3 secondes par photo |
| Disponibilité (SLA) | 99 % (hors maintenance planifiée) |
| Délai de réponse support | 24 h ouvrées |
| Compatibilité | iOS 16+, Android 10+, navigateurs récents |
| Accessibilité | RGAA / WCAG niveau AA |

# 8. Livrables et planning

## 8.1 Planning indicatif (sprint initial)

| Semaine | Objectif | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Semaine 1 | Fondations + parcours cœur | Flow signalement complet, classification IA, file agent. |
| Semaine 2 | Finition + matériel commercial | Design appliqué, branding commune, dashboard, pitch deck. |
| Semaine 3 | Validation + démonstration | Recette, comptes de démo, présentation au décideur. |

## 8.2 Livrables

- Application citoyenne (mobile + web).

- Back-office agents et dashboard élus.

- Documentation utilisateur et guide agent.

- Documentation de conformité (registre des traitements, AIPD).

- Environnement de démonstration avec comptes pré-remplis.

# 9. Feuille de route (hors V1)

Ces modules transforment progressivement l'outil de signalement en plateforme municipale complète. Ils constituent l'argument de vision et la base du revenu récurrent et croissant.

## 9.1 Extensions citoyennes

- Alertes push géolocalisées (travaux, intempéries, sécurité).

- Agenda des événements municipaux et rappels.

- Annuaire des services et horaires, carte des équipements.

- Sondages éclairs et budget participatif (démocratie participative).

## 9.2 Extensions IA

- Assistant conversationnel citoyen 24/7 (RAG sur le site de la mairie).

- Priorisation intelligente et analyse de tendances.

- Génération automatisée des rapports pour le conseil municipal.

## 9.3 Extensions internes

- Module tournées agents (optimisation des interventions, photo avant/après).

- Module police municipale (main courante, rondes).

- Connecteurs avec les systèmes d'information existants de la commune.

## 9.4 Extensions de marché

- Déclinaison pour bailleurs sociaux, copropriétés, établissements scolaires.

- Réplication aux communes voisines et à l'agglomération.

# 10. Modèle économique

| Offre | Contenu | Tarif indicatif / an |
| --- | --- | --- |
| Essentiel | Signalements + dashboard de base | 5 000 € HT |
| Pro (recommandé) | + Classification IA, heatmap, notifications push | 8 000 € HT |
| Premium | + Multi-services, intégrations SI, support prioritaire | 14 000 € HT |

- Frais d'installation : 2 500 € HT (déploiement, personnalisation aux couleurs de la commune, formation des agents).

- Facturation : annuelle, calée sur le cycle budgétaire de la commune ; engagement 1 an, reconduction tacite.

- Année 1 pour Croissy : ~9 500 € HT, sous le seuil de la procédure adaptée (gré à gré possible).

Document de travail — à affiner avec le service utilisateur de la commune lors de la phase de cadrage.